**今日工作总结**

**2009年7月23日星期四**

|  |
| --- |
| 项目名称：基于OpenCV的摄像头手势识别跟踪  组员：徐奔 张俊山 王文君 ；助教：袁昕；公司指导：李雪愚？； |
| 1今日任务完成情况： |
| 1. 测试了基于成对几何直方图的识别方法 2. 继续改进模板匹配的方法 |
| 2（如果没有完成任务）原因： |
|  |
| 3如何改进： |
|  |
| 4碰到的困难 |
| 基于成对几何直方图的方法根本就不可行，即使是两个毫无关联的轮廓，得到的结果都很接近，让人无法接受。 |
| 5解决的方法： |
| 只能继续采用模板匹配的方法来做了，至于结果如何，还不得而知。 |
| 6收获与经验： |
|  |
| 7对于今日工作的点评： |
| 情况比昨天要好。 |
| 8明日计划： |
| 1．对模板匹配法进行测试并改进 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |